Phần 1 - Hai phương án Retrospective

Bảng chi tiết các bước trong buổi Sprint Retrospective theo chuẩn 5 bước của Agile/Scrum cho hai kỹ thuật:

| Bước | Phương án A | Phương án B |
| --- | --- | --- |
| 1. Set the Stage | Thu Hà nhắc lại mục tiêu Retrospective, cập nhật quy tắc ứng xử an toàn. Công bố khảo sát ẩn danh để khuyến khích sự cởi mở. Thông báo mốc thời gian 45 phút cho thành viên phải rời họp sớm. | Thu Hà nhắc lại mục tiêu, cập nhật quy tắc an toàn. Khởi động với khảo sát ẩn danh, tạo không gian cởi mở cho thành viên mới và người tham gia 45 phút. |
| 2. Gather Data | Thành viên viết thẻ ẩn danh trên bảng số theo 3 cột: Start, Stop, Continue | Thành viên viết thẻ ẩn danh theo 4 cột: Liked, Learned, Lacked, Longed for. Cho phép chia sẻ cảm xúc/trải nghiệm cá nhân. |
| 3. Generate Insights | Thu Hà cùng nhóm gom các thẻ thành các Theme. Nhóm thảo luận nhanh tìm nguyên nhân gốc rễ. Thành viên rời họp sau bước này. | Thu Hà cùng nhóm gom thẻ thành các Theme. Nhóm đào sâu các góc độ: Điều học được từ lỗi sai/Pairing và điều còn thiếu. Thành viên rời họp sau bước này. |
| 4. Decide What to Do | Nhóm biểu quyết tập trung trực tiếp chọn ra 1–2 hành động cụ thể để đưa vào nhóm Start và ngưng ngay việc ở nhóm Stop. | Nhóm biểu quyết dựa trên sự kết hợp giữa Lacked và Longed for để chọn ra 1–2 hành động cải tiến cụ thể, có người theo dõi rõ ràng. |
| 5. Close the Retrospective | Kiểm tra lại 1 Improvement được chốt, gán người/nhóm theo dõi. Đánh giá nhanh chất lượng buổi họp | Đánh giá lại 1 Improvement được chốt. Nhóm cảm ơn những điều học được và khép lại buổi họp. |

Phần 2 - So sánh hai phương án

Bảng so sánh dựa trên dữ liệu thực tế từ Sprint 13 và khảo sát ẩn danh:

| Tiêu chí | Phương án A | Phương án B | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tìm nguyên nhân và điều học được | Hạn chế: Tập trung rất nhanh vào hành động làm/bỏ, dễ đi thẳng tới giải pháp mà bỏ qua việc lắng nghe bài học kinh nghiệm hay tâm lý của thành viên. | Tốt hơn: Cột Learned và Lacked giúp nhóm nhìn lại trải nghiệm, đúc kết tri thức và làm rõ những khúc mắc về mặt khái niệm | Khảo sát cho thấy 2/7 người muốn có thời gian nói về trải nghiệm/bài học; O-04 cho thấy thành viên mới không hiểu từ "nghiêm trọng" do thiếu không gian học hỏi/chia sẻ. |
| 2. Chuyển thành hành động | Tốt hơn: Cấu trúc trực tiếp thúc đẩy tạo ra các thẻ hành động rõ ràng, phù hợp với tâm lý ưu tiên hành động của đa số. | Khá: Cần thêm bước chuyển đổi từ mong muốn hoặc thiếu sót sang một hành động cải tiến mang tính khả thi. | Khảo sát có 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động; các Improvement từ Sprint 12 và "chạy Integration Test sớm" chưa có kết quả |
| 3. Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Khá: Nhanh gọn, phù hợp khung 45 phút cho người rời sớm, nhưng có thể làm thành viên mới ngại phát biểu nếu cảm thấy bị hối thúc. | Tốt hơn: Tạo không gian an toàn cho thành viên mới thông qua cột Liked và Learned, giảm áp lực phải đưa ra giải pháp ngay. | Nhóm có 7 người, 60 phút, 1 người chỉ dự 45 phút; mức độ an toàn tâm lý thấp O-04 thành viên mới không dám hỏi. |

Phần 3 - Chọn phương án và làm thử

1. Lựa chọn phương án và Đánh đổi

- Phương án chọn: Phương án B

- Lý do chọn: Dữ liệu cho thấy độ an toàn tâm lý của nhóm đang thấp, thành viên mới thụ động không dám hỏi về thuật ngữ và có người muốn nói về trải nghiệm/điều học được. Phương án 4Ls cung cấp cột Learned và Liked giúp giải tỏa tâm lý, ghi nhận điểm sáng Pairing, đồng thời cột Lacked giúp chỉ ra chính xác các nút thắt về quy trình một cách nhẹ nhàng.

- Điều phải đánh đổi: Nhóm phải chấp nhận dành bớt thời gian thảo luận trực tiếp về hành động để ưu tiên tạo môi trường an toàn và giúp thành viên mới hòa nhập. Lời giải là Thu Hà phải điều phối thật chặt bước 4 để vẫn chốt được đúng 1 Improvement chất lượng trong thời lượng 60 phút

2. Thẻ mẫu ẩn danh và Gom Theme

- Thẻ 1: "Các thay đổi về quy tắc nghiệp vụ/chuyển người bị phân tán qua tin nhắn riêng, thiếu kênh thông báo chính thức cho cả đội."

- Thẻ 2: "Bộ thuật ngữ nghiệp vụ chưa được định nghĩa tập trung, khiến thành viên mới khó tra cứu."

- Thẻ 3: "Mong muốn mọi thay đổi quy trình/nghiệp vụ được ghi nhận tại một tài liệu chung và thông báo công khai cho toàn đội."

--> Gom thành 1 Theme: "Minh bạch và Chuẩn hóa Truyền thông Nghiệp vụ Nội bộ"

3. Bảng Lựa chọn Hành động Cải tiến

Nhóm chỉ chọn 01 Improvement duy nhất khả thi để giải quyết dứt điểm Theme trên:

| Hành động cải tiến | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng trang Wiki nghiệp vụ chung để lưu trữ định nghĩa thuật ngữ và quy định mọi thay đổi quy tắc phải được cập nhật tại đây kèm thông báo trên kênh chung Slack/Teams. | Developers phối hợp với nhân viên CSKH | Trong buổi Daily Scrum và Sprint Review của Sprint 14 | 1. Link trang Wiki chứa bộ thuật ngữ chuẩn. 2. Không có thay đổi quy tắc nào được gửi qua tin nhắn riêng trong Sprint 14. |

4. Xử lý Quan sát O-05

- Quan sát O-05 là phản hồi về sản phẩm, không phải là chuyện cách thức làm việc nội bộ của Scrum Team

- Hướng xử lý: Thu Hà tách O-05 ra khỏi nội dung thảo luận của buổi Retrospective và chuyển trực tiếp toàn bộ thông tin này cho Product Owner. PO sẽ xem xét, phân tích rủi ro của 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn để tạo thành các User Story mới hoặc cập nhật vào Product Backlog cho các Sprint tiếp theo.